|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES | | | |
| Lugar | Laboratorio Labsol | Fecha | 25/11/2024 |
| Equipo | |  | | --- | | 20242-HIZAC | |  | | Hora inicio | 13:30 |
| Tipo | Daily Scrum Meeting | Hora fin | 13:15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA | |  |
| Nombre | Rol | Firma |
| Aldo Leija Pardo | Product owner & mobile app developer |  |
| Job Adolfo Salinas Hernández | Scrum master & backend developer |  |
| Ramón Emmanuel García Murillo | Mobile app developer |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORDEN DEL DÍA | | | | |
| Hora de inicio | Tiempo Planeado | Tiempo Real | Tema | Dirige |
| 13:30 | 15 min | 5 min | Seguimiento de trabajo | Scrum Master |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SEGUIMIENTO | | | |
| Nombre | Qué hizo ayer | Qué hará hoy | Qué obstáculos tiene |
| Ramón Emmanuel García Murillo | Inició el desarrollo de la pantalla de inicio | Sigue desarrollando la pantalla de inicio | Disponibilidad de tiempo. |
| Aldo Leija Pardo | Llenado de minutas correspondientes a TT2. | Iniciar el issue del articulo | Ninguno |
| Job Adolfo Salinas Hernández | Continua con el desarrollo del prompt | Continuar con el desarrollo del prompt | Confusión de la IA entre los conceptos "respuesta correcta", "respuesta esperada", "respuesta parcialmente correcta" y "pista correcta" |