|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES | | | |
| Lugar | Laboratorio UPIIZ | Fecha | 18/09/2024 |
| Equipo | |  | | --- | | 20242-HIZAC | |  | | Hora inicio | 13:30 |
| Tipo | Daily Scrum Meeting | Hora fin | 13:45 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA | |  |
| Nombre | Rol | Firma |
| Aldo Leija Pardo | Product owner & mobile app developer |  |
| Job Adolfo Salinas Hernández | Scrum master & backend developer |  |
| Ramón Emmanuel García Murillo | Mobile app developer |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORDEN DEL DÍA | | | | |
| Hora de inicio | Tiempo Planeado | Tiempo Real | Tema | Dirige |
| 13:43 | 15 min | 13 min | Seguimiento de trabajo | Scrum Master |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SEGUIMIENTO | | | |
| Nombre | Qué hizo ayer | Qué hará hoy | Qué obstáculos tiene |
| Ramón Emmanuel García Murillo | Reunión con cliente y presentar idea de software | Seguir buscando mas opciones de diseño de los personajes | Disponibilidad de tiempo por cambios imprevistos |
| Aldo Leija Pardo | Reunión con cliente y diseño de personajes | Seguimiento con el diseño de los personajes | Tiempo limitado |
| Job Adolfo Salinas Hernández | Inicio del desarrollo de prompt | Continuar con el desarrollo y pruebas de prompts | Enfermedad y falta de energías |