|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES | | | |
| Lugar | Laboratorio de Cómputo | Fecha | 25/09/2024 |
| Equipo | |  | | --- | | 20242-HIZAC | |  | | Hora inicio | 13:40 |
| Tipo | Daily Scrum Meeting | Hora fin | 13:50 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA | |  |
| Nombre | Rol | Firma |
| Aldo Leija Pardo | Product owner & mobile app developer |  |
| Job Adolfo Salinas Hernández | Scrum master & backend developer |  |
| Ramón Emmanuel García Murillo | Mobile app developer |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORDEN DEL DÍA | | | | |
| Hora de inicio | Tiempo Planeado | Tiempo Real | Tema | Dirige |
| 13:40 | 15 min | 10 min | Seguimiento de trabajo | Scrum Master |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SEGUIMIENTO | | | |
| Nombre | Qué hizo ayer | Qué hará hoy | Qué obstáculos tiene |
| Ramón Emmanuel García Murillo | Asistió a la reunión de presentación de avances en LABSOL | Iniciará los issues de mover los elementos del proyecto anterior, al nuevo. | Ninguno por el momento |
| Aldo Leija Pardo | Elaboró la minuta del retrospective | Continuar con la animación de saludo del personaje | Ninguno por el momento |
| Job Adolfo Salinas Hernández | Asistió a la reunión de presentación de avances en LABSOL | Investigar sobre ingeniería en prompts | Ninguno por el momento |