|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES | | | |
| Lugar | Laboratorio UPIIZ | Fecha | 09/10/2024 |
| Equipo | |  | | --- | | 20242-HIZAC | |  | | Hora inicio | 14:00 |
| Tipo | Daily Scrum Meeting | Hora fin | 14:15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA | |  |
| Nombre | Rol | Firma |
| Aldo Leija Pardo | Product owner & mobile app developer |  |
| Job Adolfo Salinas Hernández | Scrum master & backend developer |  |
| Ramón Emmanuel García Murillo | Mobile app developer |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORDEN DEL DÍA | | | | |
| Hora de inicio | Tiempo Planeado | Tiempo Real | Tema | Dirige |
| 14:00 | 15 min | 13 min | Seguimiento de trabajo | Product Owner |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SEGUIMIENTO | | | |
| Nombre | Qué hizo ayer | Qué hará hoy | Qué obstáculos tiene |
| Ramón Emmanuel García Murillo | Reunión con el equipo de trabajo y con el cliente para el planning del sprint 8 | Se da inicio con la modificación del personaje y mensaje de bienvenida. | Ninguno |
| Aldo Leija Pardo | Se tuvo reunión con el equipo de trabajo y el cliente para el planing del sprint 8 | Se da inicio el diseño del saludo de los personajes restantes. | Inconveniente en el tiempo por personal externo en aulas |
| Job Adolfo Salinas Hernández | Investigación sobre ingeniería de prompts | Curso de ingeniería de prompts  Analizar, diseñar, desarrollar y probar nuevos prompts | Ninguna |