|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES | | | |
| Lugar | Laboratorio UPIIZ | Fecha | 10/10/2024 |
| Equipo | |  | | --- | | 20242-HIZAC | |  | | Hora inicio | 13:00 |
| Tipo | Daily Scrum Meeting | Hora fin | 13:10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA | |  |
| Nombre | Rol | Firma |
| Aldo Leija Pardo | Product owner & mobile app developer |  |
| Job Adolfo Salinas Hernández | Scrum master & backend developer |  |
| Ramón Emmanuel García Murillo | Mobile app developer |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORDEN DEL DÍA | | | | |
| Hora de inicio | Tiempo Planeado | Tiempo Real | Tema | Dirige |
| 13:00 | 15 min | 10 min | Seguimiento de trabajo | Product Owner |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SEGUIMIENTO | | | |
| Nombre | Qué hizo ayer | Qué hará hoy | Qué obstáculos tiene |
| Ramón Emmanuel García Murillo | Se inició la modificación de mensaje y personaje de bienvenida | Seguir trabajando en la modificación | Técnicas en cuanto al equipo de cómputo personal |
| Aldo Leija Pardo | Inicio de la actividad de diseño de "Saludo de personajes" | Se continuo con la actividad de "Saludo de personajes" y además se realizó el llenado de documentación en cuanto al sprint anterior | Solo ligeros cambios en cuanto la percepción de los integrantes del equipo referentes a la características de los personajes |
| Job Adolfo Salinas Hernández | Investigación sobre ingeniería de prompts. Analizar, diseñar, desarrollar y probar nuevos prompts | Se continuo con el análisis, diseño, desarrollo y prueba nuevos prompts | Ninguna |